|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bianca | Breno | Gabriel M. | Gabriela L. | Jorge | Lucas S. |
| 17/06 | Diagrama e descrição de caso de uso. | Inserção de dados no PHP. | Diagrama e descrição de caso de uso, vetorização do logotipo, criação do slide da prévia. | Design da tela de Login, com logo, senha e nome de usuário. | Inserção de dados no PHP. | Elaborar menu, slider, sobre  (Design da página de Index/visitante). |
| 24/06 | Finalização do diagrama e descrição de caso de uso. | Inserção de dados no PHP e continuação da criação do banco de dados. | Finalização do slide da prévia. | Introdução a linguagem CSS, Bootstrap e Materialize.  Design do Perfil do Responsável | Inserção de dados no PHP e continuação da criação do banco de dados. | Introdução a linguagem CSS, Bootstrap e Materialize.  Aba de avaliação e comentários, localidade do colégio  (Design da página de Index/visitante). |
| 01/07 | Desenvolvimento da documentação dentro das normas ABNT (Capa, sumário, introdução, etc). | Inserção de dados no PHP e continuação da criação do banco de dados. | Modificações do logo. | Introdução a linguagem CSS, Bootstrap e Materialize.  No perfil do responsável um nav de recados e avisos e rodapé com informações da instituição. | Inserção de dados no PHP e continuação da criação do banco de dados. | Introdução a linguagem CSS, Bootstrap e Materialize.  Inserção de fotos para a galeria, formulário de interesse e o rodapé  (Design da página de Index/visitante). |
| 08/07 | Desenvolvimento da documentação dentro das normas ABNT (Capa, sumário, introdução, etc). | Finalização do cadastramento de todos os tipos de usuário. | Modificações do logo. | Introdução a linguagem CSS, Bootstrap e Materialize. | Finalização do cadastramento de todos os tipos de usuário. | Introdução a linguagem CSS, Bootstrap e Materialize. |
| 15/07 | Desenvolvimento da documentação dentro das normas ABNT (Capa, sumário, introdução, etc). | Continuação da programação back-end. | Início do slide da próxima prévia. | Continuação da programação front-end. | Continuação da programação back-end. | Continuação da programação front-end. |
| 22/07 | Desenvolvimento da documentação dentro das normas ABNT (Capa, sumário, introdução, etc). | Continuação da programação back-end. | Elaboração do slide para a próxima prévia. | Continuação da programação front-end. | Continuação da programação back-end. | Continuação da programação front-end. |
| 29/07 | Elaboração da introdução da documentação. | Continuação da programação back-end. | Elaboração da introdução da documentação. | Continuação da programação front-end. | Continuação da programação back-end. | Continuação da programação front-end. |
| 05/08 | Elaboração do resumo da documentação. | Desenvolvimento de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Elaboração do resumo da documentação. | Desenvolvimento das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. | Desenvolvimento de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Desenvolvimento das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. |
| 12/08 | Elaboração do abstract da documentação. | Desenvolvimento de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Elaboração do abstract da documentação. | Desenvolvimento das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. | Desenvolvimento de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Desenvolvimento das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. |
| 19/08 | Inserção dos anexos na documentação. | Desenvolvimento de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Elaboração do slide para prévia. | Desenvolvimento das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. | Desenvolvimento de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Desenvolvimento das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. |
| 26/08 | Formatação da documentação. | Continuação de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Elaboração do slide para prévia. | Continuação das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. | Continuação de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Continuação das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. |
| 02/09 | Elaboração da conclusão da documentação. | Continuação de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Elaboração do slide para prévia e conclusão da documentação. | Continuação das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. | Continuação de dados no PHP e da criação do banco de dados, etc. | Continuação das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. |
| 09/09 | Continuação da documentação dentro das normas ABNT (Dedicatória, agradecimentos, etc). | Finalização de dados no PHP e finalização da criação do banco de dados, etc. | Continuação da criação de toda identidade visual do site oficial. | Finalização das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. | Finalização de dados no PHP e finalização da criação do banco de dados, etc. | Finalização das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. |
| 16/09 | Continuação da documentação dentro das normas ABNT (Dedicatória, agradecimentos, etc). | Conclusão de dados no PHP e da criação do banco de dados e demais linguagens. | Finalização da criação de toda identidade visual do site oficial (banners, vetores, logotipos, etc. | Finalização das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. | Conclusão de dados no PHP e da criação do banco de dados e demais linguagens. | Finalização das linguagens de design de todas as páginas e todo web design do site. |
| 23/09 | Continuação da documentação dentro das normas ABNT (Dedicatória, agradecimentos, etc). | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades. | Conclusão da criação de toda identidade visual do site oficial(banners, vetores, logotipos, etc. | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades. | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. |
| 30/09 | Continuação da documentação dentro das normas ABNT (Dedicatória, agradecimentos, etc). | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades. | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades. | Desenvolvimento do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. |
| 07/10 | Continuação da documentação dentro das normas ABNT (Dedicatória, agradecimentos, etc). | Finalização do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades. | Finalização do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. (revisão) | Finalização do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. | Finalização do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades. | Finalização do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. |
| 14/10 | Continuação da documentação dentro das normas ABNT (Dedicatória, agradecimentos, etc). | Conclusão do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design.  (revisão) | Finalização do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design. (revisão) | Conclusão do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design.  (revisão) | Conclusão do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design.  (revisão) | Conclusão do aperfeiçoamento do site e de todas funcionalidades e design  .(revisão) |

**(DISPOSTO A ALTERAÇÕES)**